项目章程

* **项目名称**

情绪EMO

* **项目经理**

丁玉莹

* **项目背景**

我们总是在掏出手机打开音乐播放器后，不停的在播放列表中的歌，却难以在存了几百首歌的播放列表中找到此刻想听的歌。这并非出于执念，只是因为心情。快乐的时候，想听跳跃的歌；悲伤的时候，想放低沉的曲儿；激动的时候，需要激昂的调......每个人都有心情不同的时候，每个人都有不同的心情解药。为解决听歌烦恼，在最合适的时候播放最适合的歌，情绪EMO因此而生。

* **项目目标**

建设并运营一个根据人们心情当下推荐人们想要听的app，为某所有爱听歌的人，推荐符合他们当下心情的歌。

* **项目范围**
  + 用户支持：当前情绪的查询、推荐符合当下心情的歌曲；
  + 公共功能：广告、歌曲推荐、特定活动；
* **进度**
  + 2020．11月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2020.12月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2021．1—2月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2021．2—5月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛爱听歌的人进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、听歌效果文件、验收报告；
* **签字**